附件

2024年崇阳县供应链体系建设任务清单

| 任务类型 | 重点任务 | 序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、打造物流“地网”，构建现代物流体系 | 建设畅达便捷公路网 | 1 | 加快推进通城至修水高速公路、106国道崇阳县桃树窝至浮溪桥段改扩建工程、S246崇阳县月亮山至横岭段改建工程、S246崇阳县东流铺至渣桥段改扩建工程等重大交通基础设施建设。 | 县交通运输局 | 县发改局 | 2024年12月 |
|  |  | 2 | 积极推进咸崇高速项目前期工作，以“四好公路”建设为抓手，提档升级农村公路，畅通区域公路网。 | 县交通运输局 | 县发改局 | 2024年12月 |
|  | 优化农村寄递物流配送体系 | 3 | 进一步完善县乡村三级物流配送体系，确保在2024年10月底前完成全县90个农村寄递物流村级服务网点提档升级攻坚行动。全面打通农产品出村进城“最初一公里”和消费品下乡进村“最后一公里”，助推产业链、销售链、消费链“三链”融合。 | 县交通运输局 | 县农业农村局、县商务局、县供销社、县邮政公司，各乡镇人民政府 | 2024年12月 |
|  |  | 4 | 加快推进崇阳县农村客运、货运物流、邮政快递等服务标准有效衔接，利用客运班车带快递件进村，实行镇级站点专车直达、村级站点“客运＋邮车”直达，推动农村寄递物流运输降本增效。 | 县交通运输局 | 县邮政公司、县瑞阳交投 | 2024年12月 |
|  |  | 5 | 以“远程监控＋GPS”为平台技术支撑，搭建“农村信息物流平台”，对车辆安全、城乡村站点进行远程智慧管控，将“派送车辆、派送人员、派送快件”实行“人、车、 件”三统一监管调配，实现物流站点建设、汰损、业务叠加、运营等可视化管理。 | 县交通运输局 | 县农业农村局、县邮政公司 | 2024年12月 |
| 一、打造物流“地网”，构建现代物流体系 | 优化农村寄递物流配送体系 | 6 | 加快亿农鄂南农批大市场（一期）、创轩供应链快递配送中心、崇盈物流综合产业园建设，打造区域型现代农产品综合批发交易及冷链物流中心。 | 县交通运输局 | 县市场管理中心、县商务局、县农业农村局 | 2024年12月 |
|  | 搭建供应链物流公共信息平台 | 7 | 依托咸宁城市绿色货运配送平台软硬件资源，建设适配我县城乡功能和产业布局的物流体系，规范网点运营，推动我县公配中心及供应链物流公共信息平台建设，积极与省市供应链物流公共信息平台对接，推动物流信息的畅通整合，打破物流领域的数字孤岛，实现信息归集最大化和信息资源效益最大化。 | 县交通运输局 | 县商务局 | 2024年12月 |
| 二、对接供应链数字化“天网”，高效促进供需对接 | 加快聚集工业配套产业链条 | 8 | 推进新型工业化，突破性发展大健康、机械电子信息、新型材料等优势和潜力产业，引导企业向高端化、绿色化、智能化发展，引进产业“补链延链强链”配套项目10个以上。 | 县科经局 | 县经济开发区，县招商和投资促进中心 | 2024年12月 |
|  |  | 9 | 加速融入咸宁食品饮料供应链平台，力争我县企业在平台交易额过5000万元；深度融入咸宁科技创新供应链平台，发布企业技术、人才、金融等需求信息，组织企业参加路演、科创对接会、创业辅导、创业大赛等创新创业活动，促进科技成果转化，全年转化科技成果10项，转化金额不低于1000万元；加快对接长江汽车供应链，提升兴民钢圈、崇高科工、森永乘用车配件等汽车零部件企业在省内整车企业零部件采购市场的份额，完成产值3亿元；积极对接省华纺链数字平台，推动以京美医疗、崇德无纺、宇涛特种纤维等为代表的卫材纺织企业尽快“入链”，加快纺织服装产业“智造化”转型，年内纺织服装规模以上企业入驻率达100%，产值达15亿元。 | 县科经局 | 县经济开发区，县人社局、县发改局 | 2024年12月 |
| 二、对接供应链数字化“天网”，高效促进供需对接 | 加快发展大健康养老产业供应链 | 10 | 支持医药产业加快融入九州医药供应链，积极引导全县医药企业与九州医药供应链平台对接、“入链”，依托稳健、中健等企业，打造医用卫材生产储备基地。 | 县卫健局 | 县科经局、县招商和投资促进中心、县农业农村局、县医保局 | 2024年12月 |
|  |  | 11 | 健全养老服务体系，结合“养在咸宁”工程，开发温泉养生、避暑养生、森林养生等特色养生产品，推动金沙富氧康养中心项目建设，设置养老床位116张。 | 县卫健局 | 县民政局、县文旅局、县农业农村局、县自然资源和规划局、县人社局、县教育局 | 2024年12月 |
|  |  | 12 | 推进医养结合工作提质扩面，以县医院康养中心为引领，深化公立医院办养老机构工作，加快县中医院医养中心项目建设。推进县级智慧养老服务平台建设，完善60岁以上老人养老及健康信息数据库。以护理为切入口，加快发展大健康养老产业供应链，完善从人才培养、供需对接、岗位推介到标准制定、质量监理的全链条。对接咸宁市大健康养老护理人才供应链平台，争取到年底，新增养老床位280张，完成适老化改造280户，培训护理人员1000人以上，促进以“医药养健游护”为一体的大健康产业产值达到120亿元，增长10%。 | 县卫健局 | 县民政局、县人社局、县科经局、县招商和投资促进中心、县农业农村局、县医保局、县教育局、县文旅局 | 2024年12月 |
| 二、对接供应链数字化“天网”，高效促进供需对接 | 加快融入武汉都市圈全域旅游供应链 | 13 | 做好山水文章，重点开发山水、温泉、溶洞等特色资源，推进崇阳飞行营地、大泉洞旅游开发、清水岩溯溪探险等文旅项目建设。提升自驾游服务能力，推动“后备箱经济”发展。举办“四季春晚”、崇阳樱花节、七彩油菜花节、村BA等文化旅游活动。 | 县文旅局 | 县发改局、县自然资源和规划局、市生态环境局崇阳县分局、县林业局、县交通运输局、县水利局、县市场监管局，各乡镇人民政府 | 2024年12月 |
|  |  | 14 | 推动小自然三期、官财山民宿、中彩石城民宿区等项目建设。引进中高端民宿项目5个以上，打造2处以上重点旅游民宿宿集，宿集规模不少于5家市场主体，新增1500间乡村旅游客房。对接咸宁市旅游民宿供应链平台，搭建“一机游崇阳”乡村旅游客房专题推荐板块，推动客房上线平台销售。依托“数字木兰”民宿管家培训计划，力争年内培育35名民宿专业人才。 | 县文旅局 | 县发改局、县自然资源和规划局、县住建局、市生态环境局崇阳县分局、县林业局、县交通运输局、县水利局、县人社局、县委组织部、县市场监管局、县商务局，各乡镇人民政府 | 2024年12月 |
|  | 加快延伸优质农特产品供应链 | 15 | 壮大“竹茶药猪”等特色产业，大力发展农产品加工业，持续推进正大生猪全产业链、现代渔业科技园（一期）、农创园等项目建设。 | 县农业农村局 | 县科经局、县林业局，各乡镇人民政府 | 2024年12月 |
| 二、对接供应链数字化“天网”，高效促进供需对接 | 加快延伸优质农特产品供应链 | 16 | 做优小麻花、雷竹笋、崇阳黄精等品牌，推进稻米、果蔬、茶叶等绿色食品认证，申报绿色食品企业3家、产品6个以上。 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 2024年12月 |
|  |  | 17 | 对接咸宁市优品（农特产品）供应链平台，提高农产品网货化、标准化、品牌化水平，加强农产品区域公共品牌建设。邀请北京金丰楚源公司、广东一乡一品农产品供应链发展有限公司等平台以及生产企业、农业龙头企业、种植合作社等近60家市场主体开展崇阳优质农产品供应链平台（电商）对接会。开展联合合作搭建本地农产品供应链平台，并对接湖北城乡供应链服务平台，推动本地特色农产品等企业和合作社入驻，拓宽本地农特产品上行渠道。 | 县商务局 | 县农业农村局、县供销社、县科经局、县交通运输局 | 2024年12月 |
| 三、织密供应链“金网”，创新金融服务体系 | 积极融入省供应链金融服务平台 | 18 | 借助省“联链通”、“楚道云链”、“楚农通”等数字化供应链金融平台，协调企业共享省平台的电子债权凭证、应收账款、预付采购、动产仓单等融资创新产品和服务。 | 国家金融监督管理总局崇阳监管支局 | 县科经局、县商务局、县文旅局、县卫健局 | 2024年12月 |
|  | 丰富供应链金融应用服务场景 | 19 | 鼓励金融机构和核心企业围绕供应链关键环节创新商业保理、再保理、融资租赁、小额贷款、融资担保、再担保等产品。积极推进“金融链长制＋主办行”模式，强化银企对接，每家银行确定1—2条产业链，由各银行主要负责人担任金融链长。 | 国家金融监督管理总局崇阳监管支局 | 县金信担保公司、县各银行业金融机构 | 2024年12月 |
|  | 加大金融支持力度 | 20 | 用好“咸融通”平台，推行楚天贷款码“301”等线上快贷服务模式，大力推广科技创新和技术改造再贷款、制造业中长期贷款、“银税贷”、“信易贷”、“首贷担”、“科技人才贷”、“企业创新积分贷”和知识产权质押贷款等产品，落实首次贷款、应收账款和应收票据等财政贴息奖励奖补政策。 | 国家金融监督管理总局崇阳监管支局 | 县财政局、县税务局、县市场监管局、县金信担保公司、县各银行业金融机构 | 2024年12月 |
| 四、布局贸易服务“商网”，拓展商贸对外通道 | 加快农村电商发展 | 21 | 农村商贸流通企业线上线下融合发展，整合供销、邮政、农村淘宝等电子商务服务站点，统一布局，多站合一，盘活资源，补齐短板，改造升级100个村（行政村）级服务网点，优化整合农村物流站点，提高电商服务站点的综合服务能力。 | 县商务局 | 县交通运输局、县供销社、县农村农业局、县邮政公司，各乡镇人民政府 | 2024年12月 |
|  | 持续优化贸易服务 | 22 | 指导企业运用湖北国际贸易“单一窗口”系统及各类数字化平台，简化通关手续、缩短通关时间、提高通关效率，促进外贸企业降本提质增效。深化国家级商贸服务业标准化试点城市创建成果，进一步加强县域商业体系和农贸市场建设。力争全县社会消费品零售总额增长8%。 | 县商务局 | 县市场监管局 | 2024年12月 |
|  | 推动内外贸一体化发展 | 23 | 持续壮大限上商贸企业主体，加快推动崇阳大世界、天府广场等商业综合体招引商户入驻经营。举办线上线下“购物节”、“年货节”、“丰收节”，组织县内企业参加电子商务产业博览会、农产品产销对接会等大型交易会。引导我县外贸企业主动融入外贸综合服务平台，对接进出口集散需求，积极开拓境外市场。拓展对外贸易通道，积极参加广交会、进博会、服贸会等经贸活动，建设内陆开放新高地，进出口总额增长10%。 | 县商务局 | 县经济开发区 | 2024年12月 |
|  | 共享“一带一路”建设 | 24 | 深度融入“一带一路”建设，鼓励企业搭好“中欧班列”便车，加强中欧班列沿线城市、运营模式及优惠政策的宣传，积极开拓国际市场，大力推动崇阳特色名优产品走出国门。完善外贸进出口奖励细则，支持外贸出口企业做大做强，拓展更多海外市场。用活用足“促进外贸发展十条”，组织企业参加国内、国际展会，助力企业开拓国际市场。借助省“出海谈项目促招引”便车，实现省市县三级联动。 | 县商务局 | 县经济开发区，县财政局 | 2024年12月 |